1. Phân rã Epic – Feature

MotoGo tập trung vào ba giá trị nghiệp vụ chính: giúp khách tìm và giữ xe thuận tiện; giúp cửa hàng xác nhận đơn và quản lý xe không bị trùng lịch; tạo bằng chứng giao nhận rõ ràng bằng hình ảnh.

| Epic | Giá trị nghiệp vụ | Feature | FR bao phủ |
| --- | --- | --- | --- |
| EPIC-01 – Tìm và đặt xe | Khách nhanh chóng tìm được xe phù hợp và giữ được xe trong thời gian thanh toán. | F01 – Tìm xe theo thời gian và địa điểm | FR-01, FR-02 |
| EPIC-01 | Khách có thể hoàn tất việc giữ chỗ mà không bị người khác đặt trùng. | F02 – Giữ chỗ và quản lý đơn đặt | FR-10, FR-11 |
| EPIC-02 – Quản lý cho thuê tại cửa hàng | Cửa hàng kiểm soát đơn thuê và tình trạng xe chính xác. | F03 – Xác nhận và cập nhật đơn | FR-12, FR-13 |
| EPIC-02 | Kho xe được quản lý theo lịch thuê, hạn chế trùng lịch. | F04 – Quản lý lịch và trạng thái xe | FR-14, FR-15 |
| EPIC-03 – Giao nhận minh bạch | Hai bên có thông tin giao nhận rõ ràng, giảm tranh chấp. | F05 – Lập biên bản giao nhận | FR-20, FR-21 |
| EPIC-03 | Bằng chứng hình ảnh được lưu cùng biên bản giao nhận. | F06 – Quản lý bằng chứng hình ảnh | FR-22, BR-07 |

Ảnh chụp màn hình Trello: Chèn ảnh bảng Trello công khai tại đây sau khi tạo bảng.

# 2. Danh sách User Story

Các User Story dưới đây phủ ba nhóm nghiệp vụ cốt lõi và có truy vết về FR/BR. Các story thuộc phạm vi ngoài SRS không được đưa vào backlog.

| Mã | User Story | Truy vết | Ưu tiên | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo thời gian và địa điểm để chọn được xe phù hợp. | FR-01, FR-02 | Must | 5 |
| US-02 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc thanh toán. | FR-10, BR-05 | Must | 5 |
| US-03 | Là khách thuê, tôi muốn xem thông tin và giá thuê của xe để quyết định đặt xe. | FR-03 | Should | 3 |
| US-04 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận đơn đặt để biết đơn nào được chấp nhận. | FR-12 | Must | 3 |
| US-05 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn cập nhật trạng thái xe để kho phản ánh đúng tình trạng thực tế. | FR-14 | Must | 5 |
| US-06 | Là hệ thống cửa hàng, tôi muốn kiểm tra lịch thuê trước khi xác nhận để không tạo đơn trùng lịch. | FR-15, BR-06 | Must | 8 |
| US-07 | Là nhân viên giao xe, tôi muốn lập biên bản giao nhận để ghi nhận tình trạng xe khi bàn giao. | FR-20, FR-21 | Should | 5 |
| US-08 | Là khách thuê, tôi muốn chụp và lưu ảnh tình trạng xe cùng biên bản để có bằng chứng khi cần đối chiếu. | FR-22, BR-07 | Should | 5 |
| US-09 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn tra cứu lịch sử giao nhận để đối chiếu khi có tranh chấp. | FR-23 | Could | 3 |
| US-10 | Là vận hành viên, tôi muốn xem báo cáo tổng hợp doanh thu theo cửa hàng để theo dõi hiệu quả kinh doanh. | FR-30 | Won't | 8 |

# 3. Bảng tự đánh giá INVEST

| Story | Tiêu chí | Kết quả | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Independent | Đạt | Có thể phát triển độc lập sau khi có dữ liệu xe. |
| US-01 | Negotiable | Đạt | Cách hiển thị kết quả còn có thể trao đổi. |
| US-01 | Valuable | Đạt | Giúp khách tìm đúng xe cần thuê. |
| US-01 | Estimable | Đạt | Phạm vi tìm kiếm rõ và có FR cụ thể. |
| US-01 | Small | Đạt | Có thể hoàn thành trong một Sprint. |
| US-01 | Testable | Đạt | Có thể kiểm thử bằng điều kiện tìm kiếm. |
| US-02 | Independent | Đạt | Có thể thực hiện sau bước chọn xe. |
| US-02 | Negotiable | Đạt | Thời gian giữ chỗ có thể xác nhận theo BR. |
| US-02 | Valuable | Đạt | Giảm nguy cơ mất xe trong lúc thanh toán. |
| US-02 | Estimable | Đạt | Có FR-10 và BR-05 làm căn cứ. |
| US-02 | Small | Đạt | Phạm vi giới hạn ở giữ chỗ. |
| US-02 | Testable | Đạt | Kiểm thử được trạng thái xe và thời gian giữ. |
| US-06 | Independent | Chưa đạt | Bản đầu phụ thuộc mạnh vào dữ liệu lịch xe và đơn. |
| US-06 | Negotiable | Đạt | Cách kiểm tra lịch có thể trao đổi. |
| US-06 | Valuable | Đạt | Tránh đơn thuê bị trùng lịch. |
| US-06 | Estimable | Đạt | Có FR-15 và BR-06. |
| US-06 | Small | Chưa đạt | Phạm vi kiểm tra lịch và xử lý xung đột còn rộng. |
| US-06 | Testable | Đạt | Có thể kiểm thử bằng lịch thuê chồng lấn. |

## Story được viết lại

Bản trước: Là hệ thống cửa hàng, tôi muốn quản lý lịch xe để tránh trùng lịch.

Bản sau: Là hệ thống cửa hàng, tôi muốn kiểm tra lịch thuê trước khi xác nhận để không tạo đơn trùng lịch.

Giải thích: Bản sau xác định rõ tác nhân, hành động và giá trị; phạm vi nhỏ hơn, dễ ước lượng và kiểm thử hơn.

# 4. Acceptance Criteria

Ba story ưu tiên cao nhất được mô tả chi tiết theo Given – When – Then.

## US-01 – Tìm xe còn trống

Mã story: US-01

User Story: Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo thời gian và địa điểm để chọn được xe phù hợp.

Truy vết: FR-01, FR-02

Mức ưu tiên: Must

Story Point: 5

Acceptance Criteria: AC-01, AC-02, AC-03

AC-01 (luồng chính): Given khách nhập địa điểm và thời gian hợp lệ, When khách thực hiện tìm kiếm, Then hệ thống hiển thị các xe còn trống phù hợp.

AC-02 (ngoại lệ): Given không có xe phù hợp, When khách thực hiện tìm kiếm, Then hệ thống hiển thị thông báo không có xe phù hợp.

AC-03 (BR): Given thời gian thuê có giao với lịch xe đã được xác nhận, When hệ thống kiểm tra khả dụng, Then xe đó không được hiển thị là xe còn trống theo BR-06.

## US-02 – Giữ chỗ xe

Mã story: US-02

User Story: Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc thanh toán.

Truy vết: FR-10, BR-05

Mức ưu tiên: Must

Story Point: 5

Acceptance Criteria: AC-04, AC-05, AC-06

AC-04 (luồng chính): Given khách đã chọn xe còn trống và bấm đặt, When hệ thống tạo đơn thành công, Then xe được giữ chỗ 30 phút.

AC-05 (ngoại lệ): Given đơn đang chờ thanh toán, When quá 30 phút mà khách chưa thanh toán cọc, Then đơn tự động hủy.

AC-06 (BR): Given đơn được giữ chỗ thành công, When khách khác tìm cùng xe trong thời gian giữ chỗ, Then xe không được hiển thị là xe còn trống theo BR-05.

## US-04 – Xác nhận đơn tại cửa hàng

Mã story: US-04

User Story: Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận đơn đặt để biết đơn nào được chấp nhận.

Truy vết: FR-12

Mức ưu tiên: Must

Story Point: 3

Acceptance Criteria: AC-07, AC-08, AC-09

AC-07 (luồng chính): Given cửa hàng có đơn ở trạng thái chờ xác nhận, When chủ cửa hàng xác nhận, Then đơn chuyển sang trạng thái đã xác nhận.

AC-08 (ngoại lệ): Given xe đã có lịch thuê trùng, When chủ cửa hàng xác nhận đơn, Then hệ thống từ chối xác nhận đơn.

AC-09 (BR): Given cửa hàng xác nhận đơn, When hệ thống kiểm tra lịch xe, Then hệ thống phải áp dụng BR-06 để không tạo lịch thuê chồng lấn.

# 5. Definition of Done

| STT | Điều kiện DoD | Cách kiểm chứng |
| --- | --- | --- |
| 1 | Code của story đã được review. | Có/Không |
| 2 | Tất cả Acceptance Criteria của story đã được kiểm thử và đạt. | Có/Không |
| 3 | Không còn lỗi mức nghiêm trọng liên quan đến story. | Có/Không |
| 4 | Story đã được tích hợp vào phiên bản Sprint và chạy được trong môi trường kiểm thử. | Có/Không |
| 5 | Product Owner đã kiểm tra và chấp nhận Increment. | Có/Không |

DoD là điều kiện hoàn thành chung áp dụng cho mọi User Story; Acceptance Criteria là các điều kiện cụ thể để xác định một story có đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ hay không.

Ví dụ: AC-04 yêu cầu xe được giữ chỗ 30 phút. DoD lại yêu cầu story đã được review, kiểm thử, không còn lỗi nghiêm trọng, tích hợp được và được Product Owner chấp nhận.

# 6. Prioritized Product Backlog

Mức Must được giới hạn ở 5/10 story = 50%, đúng ràng buộc. Product Backlog được xếp từ trên xuống theo mức độ ưu tiên.

| Thứ tự | Story | MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 | Must | Trực tiếp phục vụ mục tiêu khách tìm xe còn trống. |
| 2 | US-02 | Must | Đảm bảo khách giữ được xe và hỗ trợ mục tiêu đặt giữ chỗ. |
| 3 | US-04 | Must | Giúp cửa hàng xác nhận đơn, đáp ứng mục tiêu vận hành đơn. |
| 4 | US-06 | Must | Ngăn lịch thuê trùng, bảo vệ mục tiêu quản lý kho xe. |
| 5 | US-05 | Must | Giúp cửa hàng cập nhật trạng thái xe chính xác. |
| 6 | US-07 | Should | Cần cho mục tiêu giao nhận minh bạch nhưng có thể triển khai sau luồng đặt. |
| 7 | US-08 | Should | Tăng bằng chứng giao nhận, hỗ trợ giảm tranh chấp. |
| 8 | US-03 | Should | Hỗ trợ quyết định đặt nhưng chưa phải luồng cốt lõi nhất. |
| 9 | US-09 | Could | Có ích khi xử lý tranh chấp nhưng chưa bắt buộc cho phiên bản đầu. |
| 10 | US-10 | Won't | Báo cáo doanh thu chưa phục vụ trực tiếp ba mục tiêu nghiệp vụ cốt lõi của Sprint đầu. |

## Giải trình ưu tiên

| Hạng mục | Căn cứ mục tiêu kinh doanh |
| --- | --- |
| US-01 | Must vì nếu khách không tìm được xe còn trống thì không thể bắt đầu quá trình thuê. |
| US-02 | Must vì giữ chỗ trực tiếp giải quyết nhu cầu tránh mất xe trong quá trình thanh toán. |
| US-06 | Must vì kiểm soát trùng lịch là yêu cầu cốt lõi để cửa hàng quản lý kho xe. |
| US-07 | Should vì biên bản giao nhận tạo bằng chứng, nhưng có thể triển khai sau khi luồng đặt và xác nhận ổn định. |
| US-10 | Won't vì báo cáo doanh thu không trực tiếp tạo ra luồng tìm xe, xác nhận đơn hoặc giao nhận trong phiên bản đầu. |

# 7. Bảng ước lượng Story Point

Story chuẩn: US-04 = 3 Story Point. Các story khác được ước lượng tương đối dựa trên độ phức tạp, số bước xử lý và phụ thuộc dữ liệu.

| Story | SP | Căn cứ so sánh |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Lớn hơn US-04 vì có tìm kiếm theo nhiều điều kiện và xử lý khả dụng. |
| US-02 | 5 | Tương đương US-01 về luồng nghiệp vụ nhưng ít điều kiện tìm kiếm hơn. |
| US-03 | 3 | Gần bằng US-04 vì chủ yếu hiển thị thông tin và giá. |
| US-04 | 3 | Story chuẩn: quy trình xác nhận đơn tương đối đơn giản. |
| US-05 | 5 | Phức tạp hơn US-04 vì phải cập nhật trạng thái kho xe. |
| US-06 | 8 | Phức tạp hơn US-05 vì phải kiểm tra giao nhau giữa nhiều khoảng thời gian. |
| US-07 | 5 | Có thêm dữ liệu giao nhận nhưng quy trình vẫn giới hạn trong một biên bản. |
| US-08 | 5 | Tương đương US-07, thêm xử lý lưu bằng chứng hình ảnh. |
| US-09 | 3 | Gần bằng story chuẩn vì chủ yếu tra cứu dữ liệu đã có. |
| US-10 | 8 | Phức tạp hơn story chuẩn vì tổng hợp dữ liệu theo nhiều cửa hàng. |

Không có story nào vượt 13 điểm nên không cần tách nhỏ.

# 8. Kế hoạch Sprint 1

Sprint Goal: Giúp khách du lịch tìm và giữ được xe phù hợp, đồng thời giúp cửa hàng xác nhận đơn mà không phát sinh lịch thuê trùng.

Velocity giả định Sprint 1: 16 Story Point.

| Story | SP | Đưa vào Sprint 1 |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Có |
| US-02 | 5 | Có |
| US-04 | 3 | Có |
| US-03 | 3 | Có |

Tổng Sprint Backlog = 16 Story Point, không vượt velocity giả định 16.

## Phân rã task cho US-02

| Task | Số giờ dự kiến |
| --- | --- |
| Thiết kế trạng thái giữ chỗ và thời gian hết hạn | 2 giờ |
| Xây dựng API tạo đơn giữ chỗ | 4 giờ |
| Kiểm tra trạng thái xe trước khi giữ | 3 giờ |
| Xử lý tự động hủy sau 30 phút | 3 giờ |
| Giao diện hiển thị trạng thái giữ chỗ | 3 giờ |
| Viết test luồng chính và ngoại lệ | 3 giờ |
| Review và sửa lỗi | 2 giờ |
| Tổng | 20 giờ |

## Capacity cá nhân

Giả định Sprint kéo dài 5 ngày. Mỗi thành viên có 8 giờ/ngày, trừ 1 giờ/ngày cho họp, trao đổi và dự phòng; capacity thực tế là 7 giờ/ngày/người.

| Thành viên | Giờ/ngày | Số ngày | Dự phòng | Capacity thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | 4 | 5 | 3 giờ | 17 giờ |
| Scrum Master | 4 | 5 | 3 giờ | 17 giờ |
| Developer 1 | 8 | 5 | 5 giờ | 35 giờ |
| Developer 2 | 8 | 5 | 5 giờ | 35 giờ |

Tổng capacity thực tế của Development Team = 70 giờ. Các vai trò PO và SM chủ yếu tham gia nghiệp vụ, điều phối và kiểm tra, không tính vào capacity phát triển.

# Phụ lục A – Nhật ký vai trò

| Quyết định | Vai trò ra quyết định | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Đưa US-01 và US-02 lên đầu backlog | Product Owner | Mục tiêu giúp khách tìm và giữ xe. |
| Giới hạn Sprint 1 ở 16 Story Point | Scrum Master | Capacity thực tế và velocity giả định của Sprint. |
| Chọn US-06 là Must | Development Team + Product Owner | Rủi ro lịch thuê trùng ảnh hưởng trực tiếp vận hành cửa hàng. |

# Phụ lục B – Câu hỏi và giả định

| Câu hỏi cho khách hàng | Câu trả lời/Giả định thay thế | Ảnh hưởng nếu giả định sai |
| --- | --- | --- |
| Thời gian giữ chỗ của khách là bao lâu? | Giả định 30 phút theo BR-05. | Có thể phải sửa AC, bộ đếm thời gian và logic tự hủy. |
| Đơn có được xác nhận nếu lịch xe bị giao nhau không? | Giả định hệ thống phải từ chối theo BR-06. | Nếu sai, logic kiểm tra lịch và quy trình xác nhận phải thay đổi. |

Ghi chú nộp bài: Cần tạo bảng Trello công khai, đặt tên “MotoGo – Họ tên – Lớp”, sử dụng đúng hai nhóm nhãn (cấp độ và ưu tiên), sau đó chèn ảnh chụp Trello vào Hạng mục 1 và điền link Trello ở trang đầu.